**Расстановка на 15.09.24 УСМР №6**

**Херсонес**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место | Вид работ | Количество |
| Домики Митрополита | Сборка мебели | 2 |
| ИТР | | 1 |
| Всего ИТР и рабочих | | 3 |

**Госпиталь**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место | Вид работ | Количество |
| 6.2 | Устройство керамогранита | 1 |
| Склад | Подготовительные работы кладки, изготовление пластин, подсобные работы | 8 |
| Склад | Выдача и прием материалов и инструмента | 5 |
| ИТР | Операционный контроль | 5 |
| Всего ИТР и Рабочих (День) | | 19 |
| Всего рабочих ночь | | 1 |

**Палатный корпус**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место | Вид работ | Количество |
| 1 Блок | Устройство штукатурки, набивка сетки | 26 |
| 1 Блок | Погрузочно-разгрузочные работы | 10 |
| 1 Блок | Засыпка керамзитом | 17 |
| 1 Блок | Устройство газоблока | 15 |
|  | Работы у СМУ 1 (Разборка каплока) | 22 |
| ИТР | Операционный контроль | 5 |
| Всего ИТР и рабочих | | 95 |